CLOUD AGENT PLATFORM

阿里云云端多智能体
网站平台

统一部署与运营整合方案

适用环境：Ubuntu · 8 vCPU · 8 GB RAM · 200 GB+ 磁盘

工具组合：Claude Code · Codex CLI · Cursor CLI · Hermes Agent · Grok Bot

方案定位 以阿里云 ECS 承载网站与控制服务；使用云端模型推理，不部署 Ollama；开发智能体按需启动，Hermes Agent 与 Grok Bot 作为后期网站运营主力。

版本 1.0  |  更新日期：2026 年 10 月 20 日

用途：架构决策、服务器初始化、开发 CLI 接入、运营闭环、安全基线与阶段验收。

# 文档使用说明

本文将此前讨论的系统约束、服务器规格、角色分工、CLI 工具、Hermes/Grok 运营方向、调度器原型和阿里云安全建议整合为一份可用于实施的部署手册。内容分为三类：

已确认条件：阿里云 Ubuntu ECS；8 vCPU、8 GB 内存、200 GB 以上磁盘；服务器已购买但尚未部署；不采用 Ollama 本地推理；模型费用不是主要限制；后期以 Hermes Agent + Grok Bot 负责网站运营。

建议方案：文中给出的架构、资源预算、服务账户、并发值、目录结构和验收门槛属于工程建议，应通过目标网站和服务器实测验证。

上线前核验：CLI 安装命令、可执行文件名、认证方式、非交互参数和产品权限都可能随版本/套餐变化。部署当天应以对应官方文档和实机 `--help`/诊断结果为准。

## 阅读导航

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 1–3 | 执行摘要、约束与总体架构 |
| 4–5 | 34 个逻辑角色、工具职责与边界 |
| 6–8 | 服务器资源、技术组件、安全网络基线 |
| 9–11 | 安装验证、调度器设计、网站运营闭环 |
| 12–14 | 分阶段实施、运维与风险控制 |
| 15–16 | 验收清单、后续扩展条件 |
| 附录 | 目录结构、参考命令、官方资料 |

核心判断 8 vCPU / 8 GB 可用于轻量网站和低并发智能体 MVP；不应把“34 个逻辑角色”理解为“34 个 CLI 进程同时运行”。首期建议将开发 CLI 并发设为 1–2，根据监控逐步加大。

# 1. 执行摘要与目标状态

目标是建立一套运行在阿里云上的网站与多智能体协作平台：软件开发由 Claude Code、Codex CLI、Cursor CLI 按任务承担；网站日常运营以 Hermes Agent 与 Grok Bot 为主要工作入口；独立调度程序管理任务、隔离工作区、记录状态并传递验收结果；GitHub、MoboBrain 与飞书承担版本、知识和协作记录。

## 1.1 已确认的设计约束

| 项目 | 当前约束 / 决策 |
| --- | --- |
| 运行环境 | 阿里云 ECS，Ubuntu，8 vCPU，8 GB RAM，200 GB+ 磁盘；待初始化。 |
| 推理方式 | 使用云端模型；不部署 Ollama、不预留本地模型 GPU/推理服务。 |
| 模型费用 | 不作为主要架构约束；仍需管理服务商速率限制、并发限制、认证与可用性。 |
| 开发工具 | Claude Code CLI、Codex CLI、Cursor CLI；按任务类型分派，避免互相覆盖同一工作区。 |
| 运营主力 | Hermes Agent + Grok Bot；具体连接以实际产品、订阅权限、API/工具能力为准。 |
| 已有生态 | GitHub / MoboBrain 知识库、飞书协作可继续作为项目知识与交付记录的基础。 |
| 智能体规模 | 目标 30–40 个专业逻辑角色；建议第一版设置 34 个角色，动态调度实例。 |
| 明确排除 | 不以 Ollama 为底座；本方案不引入 n8n 或 Notion 作为必选组件。 |

## 1.2 目标状态

网站运行稳定：应用、数据库/存储、域名 HTTPS、备份和日志具备明确责任人和验证步骤。

任务可追踪：每个工作有 task_id、输入、角色、执行工具、运行状态、产物、日志、失败原因和验收结果。

开发隔离：代码任务进入独立 Git 分支或 Worktree，自动化默认不直接操作生产目录。

运营与开发解耦：Hermes/Grok 可以提出或执行受授权的运营任务；代码变更交给开发层，不授予运营层不必要的 root/生产权限。

扩展可控：从单机、低并发开始，只有在实测证明需要时才引入更复杂的队列、独立工作节点或额外 ECS。

# 2. 总体架构与数据流

## 2.1 分层架构

| 层级 | 组件 | 职责与边界 |
| --- | --- | --- |
| 交互层 | 人工入口、飞书或经验证的消息入口 | 接收目标、优先级、截止时间、权限级别和验收标准。 |
| 运营层 | Hermes Agent + Grok Bot | 日常巡检、内容研究、内容更新、运营分析、异常发现与工单提交；只调用已授权工具。 |
| 控制层 | 任务 API / 调度器 / 任务状态库 | 任务拆分、依赖关系、并发限额、超时、有限重试、状态恢复、审计记录。 |
| 开发层 | Claude Code / Codex CLI / Cursor CLI | 需求实现、代码修改、测试、审查、文档更新；每个写任务独立工作区。 |
| 质量门 | 测试与审查流水线 | 运行单测、集成/回归、安全与依赖检查；非零退出、测试失败或审查未通过不得合并。 |
| 交付层 | GitHub、发布流水线、人工审批 | PR/分支、部署候选版本、发布记录与回滚点。 |
| 运行层 | 网站、数据库、OSS、日志/监控 | 承担线上业务；生产数据和凭据不进入普通开发任务上下文。 |

## 2.2 推荐协作流

运营或人工创建任务，写清目标、范围、优先级、输入资料、期望产物、验收条件和禁止操作。

调度器为任务分配专业角色、执行工具、超时、权限级别和隔离工作区。

开发 CLI 在独立 Git Worktree 中执行；同一文件/模块避免被多个写任务同时编辑。

执行完成后，调度器保存标准输出、错误输出、退出码、Git diff、产物路径和时间信息。

质量门运行测试并交由独立审查角色检查；CLI 返回码为 0 仅代表命令完成，不代表结果正确。

通过验收后创建 PR 或发布候选版本；生产发布需依照风险级别审批并保留回滚点。

部署结果和运营反馈回写任务库、GitHub、飞书或 MoboBrain，形成可检索的项目知识。

边界说明 “多智能体”首先是角色与任务编排设计。每个角色可以映射到不同 CLI/模型，也可在同一工具上切换提示词和权限；不需要为每个逻辑角色常驻一个服务。

# 3. 34 个逻辑智能体角色目录

以下角色合计 34 个，用于建立清晰的责任边界、输入输出和路由规则。角色定义不是进程数量。调度器应按任务创建临时执行实例，并在任务结束后释放资源。

## 总控与规划（3 个角色）

任务规划器：识别目标、拆分子任务和依赖。

任务调度器：选择工具、安排队列、控制并发与超时。

验收汇总器：合并结果、检查证据、生成完成/失败报告。

## 产品与架构（4 个角色）

产品需求分析：需求澄清、范围边界和验收标准。

系统架构设计：模块、接口、部署边界和技术决策。

数据架构设计：数据模型、迁移策略、保留周期。

安全架构审查：威胁模型、权限与数据边界。

## 软件开发（8 个角色）

前端开发：UI 组件、页面、交互与可访问性。

后端开发：业务逻辑、服务端实现、错误处理。

API / 集成开发：第三方接口、Webhook、签名和重试。

数据库开发：Schema、迁移脚本、索引与查询优化。

CMS / 内容系统开发：内容模型、草稿、发布和版本记录。

DevOps 工程：构建、发布、环境变量和运行配置。

UI/UX 实现：设计系统、响应式布局与一致性。

技术文档维护：架构决策、运维手册、接口文档。

## 测试与质量（5 个角色）

单元测试：核心函数与边界条件。

集成测试：应用、数据库和外部接口。

端到端 / 回归测试：关键业务路径和发布回归。

代码审查：可维护性、逻辑错误、变更影响。

安全与依赖扫描：依赖风险、敏感信息和危险配置。

## 研究与数据（4 个角色）

网络研究：查找并引用可靠来源、记录更新时间。

数据工程：清洗、转换、导入与数据质量检查。

指标分析：网站访问、转化、内容效率与异常趋势。

技术 / 合规研究：产品限制、平台政策、版权与区域要求。

## 网站运营（6 个角色）

内容编辑：起草、校对、翻译、更新与版本管理。

SEO 运营：结构化元数据、内部链接与索引问题。

发布协调：排期、变更记录、渠道发布检查。

网站巡检：可用性、错误日志、证书到期和健康检查。

异常分流：归类告警、定位责任人、建立处理工单。

运营分析：汇总内容表现、用户反馈和周期性报告。

## 基础设施与安全（4 个角色）

Linux 系统维护：补丁、容量、进程、服务健康。

部署工程：发布包、配置变更、回滚和环境分离。

备份与恢复：备份策略、恢复演练与恢复点验证。

访问与凭据治理：最小权限、密钥轮换和审计。

总计：3 + 4 + 8 + 5 + 4 + 6 + 4 = 34 个逻辑角色。第一阶段可先落实 8–12 个高频角色，其他角色以配置/提示词形式保留，不需要全部上线。

# 4. 五类核心工具的职责与集成边界

| 工具 | 定位 | 推荐工作类型 | 关键限制 / 校验 |
| --- | --- | --- | --- |
| Claude Code CLI | 代码代理；可通过非交互模式完成脚本化任务。 | 架构探索、功能实现、重构、审查、生成测试。 | 按官方支持方式认证；通过 `claude -p` 等非交互入口运行；权限模式和可用标志以当前版本为准。 |
| Codex CLI | 在项目工作区完成分析、编辑和命令执行，支持脚本化 `codex exec`。 | 功能实现、调试、代码修改、自动化测试和第二意见审查。 | 根据任务明确 sandbox / approval；默认只读，写任务放到隔离工作区。 |
| Cursor CLI | 终端中的 Agent，支持交互与非交互工作流。 | 代码库探索、定向修复、重构、审查和 CI 辅助任务。 | 当前文档使用 `agent` 命令示例；部分环境/旧版使用 `cursor-agent`，必须实机确认。非交互模式写权限较强，需单独保护。 |
| Hermes Agent | 面向长周期任务、工具调用、技能与消息入口的运营智能体。 | 日常网站运营、巡检、内容流程、工单、定期摘要和受授权的自动化。 | 使用专用低权限账户；先验证基础对话与 provider，再扩展 Gateway/cron/skills；后台服务的部署方式遵循官方文档。 |
| Grok Bot | 主要运营协作方；产品形态与连接能力需以实际账户为准。 | 研究、信息处理、内容/运营分析，以及其实际支持的工具调用。 | 不要默认它是可通过 apt 安装的 Ubuntu 服务。区分 Grok Bot 产品能力与 xAI API；若使用 API，单独管理 API key、额度和请求日志。 |

## 4.1 任务路由规则

只读探索：优先使用只读/Ask/Plan 类模式；输出文件清单、发现、引用和建议，不直接修改生产状态。

代码写入：只能在临时工作树或独立分支进行；一项写任务一个隔离目录。

交叉审查：实现者和审查者尽可能不同；审查结论必须引用 diff、测试结果或可定位的证据。

运营任务：Hermes/Grok 可更新草稿、生成报告或开工单；正式发布、数据库变更和凭据操作按审批策略处理。

工具故障回退：认证失败、命令不存在、输出无法解析、超时或速率限制时记录失败原因；不要无条件无限重试。

# 5. 服务器资源规划与并发策略

## 5.1 已知硬件与首期定位

| 资源 | 当前值 | 规划解释 |
| --- | --- | --- |
| CPU | 8 vCPU | 足以起步运行轻量网站、调度器与少量并行 CLI；多个代码构建/测试会竞争 CPU。 |
| 内存 | 8 GB | 主要约束。模型推理在云端不代表 CLI、文件处理、浏览器和构建过程不占内存。 |
| 磁盘 | 200 GB+ | 需要预留系统、项目仓库、Worktree、日志、上传文件和备份空间；不要把唯一备份留在同一磁盘。 |
| 并发 | 建议 1–2 个开发 CLI 任务 | 从一个任务开始，检查内存、swap、任务耗时、失败率和 Git 冲突后再递增。 |
| 逻辑角色 | 34 个 | 角色是配置与责任边界；每个角色按需调用工具，不持续占用资源。 |

## 5.2 初步内存预算（估算，不是实测）

| 用途 | 规划值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Ubuntu 与基础服务 | 约 1.2 GB | 运行监控、SSH、系统守护进程等；实际随版本变化。 |
| 网站应用与反向代理 | 约 1.5 GB | 轻量业务网站假设；Node/Python/Java 应用可能显著不同。 |
| Hermes 与任务调度 | 约 1.5 GB | 取决于工具、浏览器能力、会话与并行子任务。 |
| 开发 CLI / 测试 | 约 2.0 GB | 作为初始运行预算，遇到 npm build、浏览器测试等可能超出。 |
| 系统缓存与波动余量 | 约 1.8 GB | 用于峰值、缓存与避免长期接近 OOM。 |

容量提醒 上述预算相加为 8 GB，仅用于分配起始目标。它不是保证值。若持续发生 OOM、swap thrashing 或任务延迟，应降低并发、移出浏览器/构建工作，或增加 RAM/拆分 ECS。

## 5.3 建议扩容门槛

内存压力：反复出现 OOM kill、持续 swap in/out、可用内存长期过低。

CPU 压力：构建、测试与网站延迟明显相互影响，CPU 长期饱和。

任务吞吐：因并发限额产生排队，且通过任务优先级、任务拆分仍无法满足业务时效。

故障隔离：网站与智能体任务互相影响，或生产服务必须获得独立的升级/重启窗口。

扩容顺序：先优化并发和工作流，再考虑增加内存/规格；其次拆分开发 Runner、浏览器 Worker、数据库/文件服务。不要仅为“40 个角色”扩容。

# 6. 网站、数据和调度基础设施选择

| 组件 | 首期建议 | 何时升级 / 备注 |
| --- | --- | --- |
| 反向代理与 TLS | Nginx 或 Caddy 任选其一；网站上线后强制 HTTPS。 | 不要同时安装多套反向代理占用相同端口；证书自动续期需监控。 |
| 网站运行方式 | 按网站技术栈选 systemd 服务或 Docker Compose。 | 不要把网站、调度器、数据库和全部 CLI 捆进一个大容器。 |
| 任务状态库 | 当前单机 MVP 可使用 SQLite 做任务台账。 | 并发写入、多实例或需强审计时迁至托管关系型数据库。 |
| 业务数据库 | 若存储真实用户/业务数据，优先评估阿里云托管数据库。 | 同机数据库仅适合早期低风险/可重建数据；公网不要直连数据库端口。 |
| 文件与图片 | 可先使用服务器目录；公网内容/用户上传增长后评估 OSS。 | 对重要上传文件做版本、访问权限、生命周期与备份策略。 |
| 队列 | 首期可用 DB 台账 + 受限 asyncio worker，不强制 Redis。 | 跨主机、复杂依赖、可靠投递要求提升后，再选持久队列与租约/心跳。 |
| 日志和监控 | systemd/journald + 应用日志 + 阿里云监控/告警。 | 设置保留周期、磁盘占用告警、失败任务告警和证书到期告警。 |
| 知识与协作 | 继续使用 GitHub / MoboBrain / 飞书。 | 设定主数据源，避免相同任务状态在多处出现互相矛盾的版本。 |

# 7. 阿里云网络与安全基线

## 7.1 安全组建议

| 端口 / 服务 | 建议规则 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| TCP 80 | 仅在网站需要公网 HTTP/HTTPS 跳转或服务 HTTP 时开放公网。 | 公网网站通常对外开放。 |
| TCP 443 | 网站需要 TLS 时对公网开放。 | 优先 HTTPS，定期检查证书。 |
| TCP 22 / SSH | 仅允许可信固定 IP，或使用阿里云安全连接方式。 | 不建议长期设置来源为 `0.0.0.0/0`。 |
| 数据库端口 | 不对公网开放；优先 VPC 内访问或本机回环。 | 例如数据库默认端口不应直接暴露。 |
| 调度器 API / 内部控制台 | 仅 localhost、VPN/专网或经过鉴权的反向代理。 | 不得仅靠“端口没人知道”保护内部 API。 |
| 管理面板 | 确有需求时限制管理员 IP，优先不用额外公网管理面板。 | 面板端口不应默认开放全球 IP。 |

## 7.2 身份、密钥与操作权限

按职责使用独立 Unix 账户：开发 CLI、Hermes、网站运行账户分开；日常服务不以 root 启动。

对外部服务采用最小权限凭据；GitHub Token 只开放所需仓库/权限；飞书、xAI、Anthropic、OpenAI 等凭据互相隔离。

密钥不得写入 Git、任务 JSON、提示词、日志或 HTML 仪表板；不把 `.env`、SSH 私钥、浏览器 Cookie 提交到仓库。

生产发布、删除数据、权限授予、密钥轮换、网络规则更改需要额外审批或人工执行。

限制工具允许访问的目录；对 shell 执行设置 allowlist / denylist，并记录命令、工作目录和发起者。

安装脚本应来自官方域名；在高保证环境中，先下载/审阅脚本或核对签名，再执行。

安全依据 阿里云文档将安全组视为云上虚拟防火墙，并建议仅放行必要端口、对 SSH 和管理端口限定可信来源；生产规则变更应先在测试环境验证。参见本方案末尾的官方链接。

# 8. Ubuntu 初始化与工具安装顺序

以下步骤用于建立部署基线。由于服务器尚未部署，建议先完成快照/备份策略、SSH 安全验证和控制台恢复路径，再执行大批量系统升级。安装命令可能随官方发布变化，执行前核验对应文档。

## 8.1 系统准备

sudo apt update sudo apt full-upgrade -y sudo apt install -y \ git curl ca-certificates build-essential \ python3 python3-venv python3-pip jq unzip xz-utils # 核对系统、资源与磁盘 cat /etc/os-release nproc free -h df -h

## 8.2 建立服务账户

# 由管理员执行。已有同名用户时先检查，不要重复创建。 sudo adduser agentdev sudo adduser hermes sudo adduser --system --group --home /var/lib/webapp webapp # 检查账户与目录权限 groups agentdev groups hermes id webapp

`agentdev` 用于按需运行开发 CLI 与开发调度器；`hermes` 用于 Hermes 的独立配置、记忆/会话和运营工具；`webapp` 只运行网站进程。是否需要 `hermes` 账户的 sudo 权限应默认回答“不需要”。

## 8.3 Claude Code CLI

# 以 agentdev 账户执行；该安装命令来自 Claude Code 官方 Linux 文档 curl -fsSL https://claude.ai/install.sh ¦ bash claude --version claude doctor claude auth login claude auth status

官方 CLI 参考支持 `claude -p "query"` 等非交互调用。写任务的权限模式应单独配置并限制工作目录；不要将跳过权限确认作为所有任务的默认设置。认证方式需与实际订阅或 Console/API 账户一致。

## 8.4 Codex CLI

# 以 agentdev 账户执行；确认官方文档当前安装方式 curl -fsSL https://chatgpt.com/codex/install.sh ¦ sh codex --version codex

Codex CLI 支持在项目目录交互使用，也支持 `codex exec` 用于脚本化任务。开始时先使用只读/受限沙箱；对写任务采用独立 Worktree，按当前 CLI 版本确认可用的 sandbox 与 approval 参数。

## 8.5 Cursor CLI

# 按官方 Linux / WSL 安装说明 curl https://cursor.com/install -fsS ¦ bash # 先确认当前版本实际安装的命令名称 command -v agent ¦¦ true command -v cursor-agent ¦¦ true agent --version 2>/dev/null ¦¦ cursor-agent --version

当前 Cursor CLI 官方概览使用 `agent` 命令示例；既有安装或其他版本可能暴露 `cursor-agent`。调度器中必须填写实机验证后的绝对路径或 PATH 可执行名，不能假定所有版本一致。官方文档还指出非交互模式可用于脚本/CI，写权限需要谨慎控制。

## 8.6 Hermes Agent

# 以 hermes 账户执行官方 Linux 安装方式 curl -fsSL https://hermes-agent.nousresearch.com/install.sh ¦ bash source ~/.bashrc hermes doctor hermes model

Hermes 官方安装器负责准备其管理的运行时依赖；先完成基础模型提供方配置并成功进行一次普通对话，再逐步启用工具、消息 Gateway、定时任务和浏览器能力。服务化部署应遵循官方文档，并注意用户级服务注销后持续运行所需的 systemd lingering 等设置。

## 8.7 Grok Bot 接入

不要执行未经验证的“Grok Bot Ubuntu 安装命令”。先确认你使用的 Grok Bot 的产品形态、支持的集成方式和账户权限。如果通过 xAI API 实现程序化调用，应以官方 API Quickstart 建立独立 API Key，并通过服务端环境变量或密钥管理系统注入；该方案与 Grok 订阅产品/机器人功能不是同一件事。

## 8.8 工具基础验收命令

# 在相应账户和项目目录下运行 command -v claude && claude --version command -v codex && codex --version command -v agent ¦¦ command -v cursor-agent python3 --version git --version # 不要输出完整密钥；只检查是否已配置/登录 claude auth status hermes doctor

重要 命令安装成功不等于自动化接入完成。还需要验证非交互执行、输出格式、退出码、超时、写权限、认证续期，以及 SSH 无浏览器环境中的认证流程。

# 9. 统一编排器设计与 MVP 边界

## 9.1 单机 MVP 应有的能力

使用 Python 标准库/轻依赖提供调度入口，负责读入 JSON/YAML 任务、校验输入、并发上限和超时。

通过适配器调用具体 CLI，记录命令、工作目录、stdout/stderr、退出码、耗时、运行版本和错误原因。

采用 SQLite 保存任务台账，支持任务状态、执行历史、结果路径和失败信息。SQLite 是单机台账选择，不是所有业务数据的通用生产数据库。

默认创建独立 Git Worktree；要求初始仓库状态干净；每任务分支有固定命名，完成后先评审再合并。

提供 dry-run 与只读任务；写任务必须显式标识 `write=true` 且由调用方允许，并且不能把该开关当作生产审批。

## 9.2 当前原型不等于生产级平台

| 能力 | 单机原型起点 | 生产版本还需补齐 |
| --- | --- | --- |
| 任务分解 | 由人工先写任务 JSON。 | 规划器、任务依赖 DAG、输出契约、循环检测与预算。 |
| 调度与恢复 | 进程内并发限制、SQLite 台账。 | 持久队列、租约/心跳、崩溃恢复、幂等键、重试与死信处理。 |
| 并行隔离 | 按任务创建 Worktree。 | 并发创建/清理锁、分支命名冲突检测、磁盘回收。 |
| 权限与审批 | 命令行允许写入开关。 | 角色权限、操作级授权、人工审批界面、操作审计、生产环境隔离。 |
| 验收 | 依据 CLI 退出码记录状态。 | 自动测试、独立代码审查、质量门、制品校验、发布审批。 |
| 仪表板 | 本次 HTML 是独立参考面板。 | 接入实际任务 API、服务器指标、状态数据库与认证。 |
| 多机扩展 | 不支持可靠的多主机调度。 | 队列/Worker 注册、主机健康检查、凭据分发和远程工作区。 |

## 9.3 推荐目录结构

/opt/mobo-platform/ config/ # 非秘密配置与角色元数据 prompts/ # 共用协议、任务与审查提示词 orchestrator/ # API、调度器、CLI adapters agents/ # 逻辑角色定义/路由规则 state/ # 单机台账；生产迁移可改数据库 logs/ # 执行日志（需轮转/限制权限） workspaces/ # 临时 Git Worktree validation/ # 测试、静态分析、质量门 integrations/ # GitHub、飞书、Hermes/Grok 接口 deploy/ # systemd / Compose / 发布脚本 docs/ # 架构决策、Runbook、变更记录

## 9.4 统一任务契约

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| task_id | 全局唯一标识，重试时保持幂等规则清晰。 |
| goal / context | 任务目标、背景与可信来源；注明时间敏感数据更新时间。 |
| agent_role / tool | 角色和执行 CLI；角色与工具不是一一绑定。 |
| mode / permissions | read-only / write / deploy 等级；生产操作单独审批。 |
| repo / branch / worktree | 目标仓库、基线提交、隔离工作目录。 |
| depends_on / timeout / retry_policy | 依赖关系、超时与有限重试次数。 |
| acceptance_criteria | 明确可测试标准与应交付产物。 |
| status / result / logs | 持久化状态、退出码、摘要、路径、日志和错误类型。 |

# 10. 网站运营闭环：Hermes Agent + Grok Bot

## 10.1 推荐责任边界

| 任务类别 | 首选责任方 | 执行约束 |
| --- | --- | --- |
| 网站健康巡检、错误告警、任务状态汇总 | Hermes Agent / 监控系统 | 使用只读监控凭据；触发阈值后开工单/通知。 |
| 内容研究、资料归纳、草稿和运营分析 | Hermes Agent + Grok Bot，按能力分配 | 对事实、时效性、引用和版权进行核验；内容先进入草稿态。 |
| 模板、CMS、页面或接口改动 | 调度器 + Claude/Codex/Cursor | 代码必须走隔离分支、测试与审查。 |
| 内容发布 | 运营流程 | 低风险可按策略自动发布；涉及金融/法律/高影响内容应配置人工复核。 |
| 数据库结构变更、删改数据、权限和密钥 | 工程流程/人工审批 | 不由普通运营 Agent 直接执行。 |
| 生产部署与回滚 | 受控发布流水线 | 测试通过、记录版本、备份或回滚点明确。 |

## 10.2 Grok Bot 的落地方式

目前方案将 Grok Bot 定位为网站运营协作方，但具体产品形态尚未在本项目内完成实机确认。因此建议把它作为一个外部执行端，先从“提交任务/接收结果/人工确认”起步。只有在确认其正式支持的 API、Webhook、连接器或自动化能力后，才将其接入任务总线。

若 Grok Bot 只支持云端聊天或浏览器内交互，不假定它能常驻在 ECS 或通过任意 Webhook 被调用。

若通过 xAI API 调用模型，创建独立服务适配器并保存请求 ID、模型标识、时间、响应状态和成本/额度数据。

外部智能体返回的内容一律视为不可信输入；外部文本不能直接覆盖系统提示词、私密配置或权限规则。

## 10.3 可持续的每日运营流程

巡检：网站 HTTP/TLS、应用健康、错误率、磁盘、内存、证书有效期、备份最近成功时间。

任务汇总：待处理内容、开发任务、失败任务、审批队列和超过 SLA 的任务。

研究与生产：只将经过来源核验的研究转为草稿；标注时间、来源、适用区域和版权许可。

发布门：自动化先生成候选，不直接绕过审查写入高风险线上内容。

闭环：运行结果、人工修改、事故原因和常用修复步骤回写知识库。

# 11. 可观测性、备份与故障恢复

## 11.1 最低监控面板

| 维度 | 最低指标 | 触发动作 |
| --- | --- | --- |
| 主机 | CPU、内存、swap、磁盘使用率、inode、load average | 达到阈值后降低并发、清理临时 Worktree/日志或扩容。 |
| 网站 | HTTP 可用性、响应时间、5xx、证书期限 | 告警、检查最近发布、必要时回滚。 |
| 智能体任务 | 队列长度、运行时长、超时率、失败率、重试次数 | 暂停重复失败的工具、转人工、检查额度和认证。 |
| CLI / API | 认证状态、速率限制、请求 ID、命令退出码 | 有限退避重试，不能对非幂等操作盲目重试。 |
| 安全 | SSH 登录、sudo、凭据使用、权限变更、异常网络活动 | 审计并按预案隔离账户/轮换凭据。 |
| 备份 | 备份最近成功时间、数据完整性、恢复演练结果 | 备份失败必须告警；定期验证实际可恢复。 |

## 11.2 备份策略

代码：GitHub 远端仓库与受控分支；重要发布标签和配置版本。

业务数据：按数据重要性确定频率、保留周期、加密和恢复点目标（RPO）/恢复时间目标（RTO）。

服务器：可使用阿里云快照作为系统/磁盘恢复手段，但快照不替代数据库一致性备份或异地备份。

凭据：不把秘密写进备份仓库；密钥恢复应走独立的权限/轮换机制。

演练：至少先完成一次从备份恢复到隔离测试环境的流程并留下记录。

# 12. 分阶段实施路线图

| 阶段 | 工作项 | 进入下一阶段的验收条件 |
| --- | --- | --- |
| 0. 服务器基线 | 确认地域、系统盘/数据盘、弹性公网 IP、VPC、安全组、域名和恢复路径；设置 SSH 限源。 | 可稳定登录；安全组无不必要公网端口；补丁/快照/监控已规划。 |
| 1. 网站最小运行 | 部署反向代理、TLS、网站应用、健康检查、基础日志。 | 网站可访问；HTTPS 正常；重启后服务自动恢复；有回滚方法。 |
| 2. CLI 与 Hermes | 安装/认证三个 CLI；按专用用户安装 Hermes；完成诊断和最小测试。 | 每个工具单独完成一次只读任务；凭据未进入仓库；版本/命令确认。 |
| 3. 单机调度 MVP | 任务 JSON、SQLite 状态、日志、超时、并发限制、Worktree、dry-run。 | 一项只读任务成功；一项隔离写任务完成；退出码与实际验收分开记录。 |
| 4. 运营接入 | 连接 GitHub/飞书；确认 Grok Bot 能力后选择受支持的接口。 | 能接收任务、回传状态和记录来源；高风险动作有审批。 |
| 5. 质量与发布 | 测试门、独立代码审查、发布候选、人工审批、回滚。 | 模拟一次失败发布并恢复；变更和审批可审计。 |
| 6. 扩展到 34 角色 | 配置角色提示词、路由、优先级、依赖和角色性能指标。 | 以低并发实测；有容量数据、失败处理和任务积压管理。 |
| 7. 横向扩展（按需） | 增加 Worker/ECS、持久队列、主机注册、集中日志。 | 确认单机已成为瓶颈；多机部署、密钥分发和隔离已设计。 |

# 13. 主要风险与控制措施

| 风险 | 后果 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 8 GB 内存压力 | OOM、CLI 终止、网站卡顿 | 开发并发 1–2 起步；监控 swap/内存；浏览器与构建负载择时/拆机。 |
| 工具版本/参数变化 | 脚本启动失败或权限错误 | 部署时锁定版本或记录版本；启动时校验；按 `--help` 与官方文档更新适配器。 |
| 云端认证/速率限制 | 任务排队、失败或无法无人值守 | 确认每种认证模式；速率限制分类；有限退避与人工告警。 |
| Grok Bot 接口能力误判 | 无法自动执行、依赖脆弱操作 | 先人工闭环/任务入口；只对明确受支持接口开发适配器。 |
| 写入工作区冲突 | 文件被覆盖、合并冲突 | 每写任务独立 Worktree；相同模块串行化；合并前测试与审查。 |
| 智能体输出错误 | 功能错误、错误内容上线 | 验收条件、测试、来源核验、独立审查与人工批准。 |
| 凭据泄露 | 未授权操作、数据暴露 | 服务账户隔离、最小权限、密钥管理、日志脱敏、可撤销 Token。 |
| 生产自动化权限过大 | 数据删除、停机或不安全变更 | 分层工具权限；生产操作审批；备份、发布回滚与操作审计。 |
| 本机备份单点失效 | 数据无法恢复 | 异地或托管备份、定期恢复演练，不仅依靠同盘副本。 |

# 14. 上线前验收清单

□  服务器与网络：Ubuntu 版本、CPU/内存/磁盘已核验；SSH 限制可信 IP；仅开放必要公网端口；管理入口不暴露公网。

□  账户与凭据：agentdev、hermes、webapp 权限分离；服务非 root；秘密未写入仓库/日志/提示词；凭据可轮换。

□  工具安装：Claude Code、Codex、Cursor 命令与版本实测；Hermes `doctor` 通过；Grok 接入方式有证据。

□  任务调度：dry-run 可用；read-only 任务可完成；超时有效；退出码、日志和状态可追踪。

□  工作区隔离：写任务在独立 Worktree；失败任务不自动部署；合并需要测试和审查。

□  网站运行：HTTPS 正常；健康检查可用；日志轮转；重启自恢复；域名和证书告警已配置。

□  数据保护：数据库备份与保留策略确定；恢复演练成功；上传文件有生命周期与访问策略。

□  运营闭环：内容草稿、审批、发布、巡检和异常工单有责任边界；Grok/Hermes 返回结果可追踪。

□  扩展控制：并发设为 1–2；有资源基线；扩容由实测瓶颈触发，非因逻辑角色数量触发。

# 15. 初期运营指标与扩容决策

| 指标 | 监测方式 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 任务成功率 | 成功任务 / 完成任务，按 CLI、任务类型和角色分组。 | 发现特定工具或角色的质量问题。 |
| 超时/重试率 | 每个任务记录 timeout、retry 与最终状态。 | 判断 timeout 设置、网络或任务拆分是否合理。 |
| 工作区冲突率 | 统计 rebase/merge 冲突与锁等待。 | 决定是否对共享模块串行化。 |
| P50 / P95 任务耗时 | 区分排队耗时、模型响应和本地构建时间。 | 判断是云端速率、CPU、磁盘还是流程问题。 |
| 主机内存峰值 | 定期采集 RAM、swap、OOM 日志。 | 决定降低并发、拆分 worker 或升级规格。 |
| 人工返工率 | 审查驳回、缺陷逃逸和重复修改。 | 评估角色定义、提示词、任务验收与工具路由。 |
| 网站可用性与错误率 | HTTP 探测、应用日志、托管监控。 | 将网站运行 SLA 与智能体任务成功率分开管理。 |

扩容决策原则 先测量瓶颈，再扩展。若瓶颈来自 8 GB 内存，优先增内存或把 CLI Runner 分离；若瓶颈来自模型供应商速率限制，单纯增加服务器 CPU/RAM 不一定能提升吞吐量。

# 16. 建议的部署工作目录与资产清单

## 16.1 项目目录建议

/srv/www/your-site/ # 网站发布目录/代码（依部署方式选择） /opt/mobo-platform/ # 调度器与角色配置 /var/lib/mobo-platform/ # 任务状态/运行数据 /var/log/mobo-platform/ # 日志（需要轮转与权限控制） /home/agentdev/.config/ # 开发工具的用户级配置与认证（权限受限） /home/hermes/.hermes/ # Hermes 用户数据、会话和配置 /srv/backups/ # 临时备份目的地；重要备份还需异地/托管保存

## 16.2 需由项目方补齐的部署参数

| 参数 | 当前状态 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| ECS 地域 / 实例 ID / 公网 IP | 待控制台确认 | 决定访问、网络延迟与备份/监控策略。 |
| 域名 / DNS / HTTPS | 待确认 | 决定对公网发布与证书签发。 |
| 网站框架与数据存储 | 待项目代码确认 | 决定运行时、发布方式和数据库方案。 |
| Grok Bot 的具体产品形态 | 待实机确认 | 决定采用云端入口、支持的 API 或人工任务交接。 |
| GitHub 仓库与部署权限 | 待最小权限配置 | 决定分支策略、CI、PR 与发布凭据。 |
| 飞书与 MoboBrain 接口 | 按已有环境核验 | 决定是否通过现有集成直接接入，不重复造数据源。 |

# 附录 A. 官方文档与参考链接

以下链接在 2026-10-20 核对。产品版本、安装脚本和功能随时间变化；正式部署仍需在执行当天再次检查。

[S1] Claude Code 安装与系统要求：https://code.claude.com/docs/en/setup

确认 Linux 系统要求、Native Install、认证和诊断。

[S2] Claude Code CLI reference：https://code.claude.com/docs/en/cli-usage

确认 `-p`、CLI 子命令、权限模式与自动化参数。

[S3] Codex CLI 官方文档：https://developers.openai.com/codex/cli

确认 Linux 安装、登录和项目工作区操作。

[S4] Codex 非交互模式：https://learn.chatgpt.com/docs/non-interactive-mode

确认 `codex exec` 脚本化工作流与权限相关说明。

[S5] Cursor CLI 总览：https://cursor.com/docs/cli/overview

确认 `agent`、非交互模式、Agent/Plan/Ask 模式。

[S6] Cursor CLI 安装：https://cursor.com/docs/cli/installation

确认当前 Linux 安装步骤和认证。

[S7] Hermes Agent 安装：https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/getting-started/installation/

确认 Linux 安装、专用服务账户和运行环境。

[S8] Hermes Agent Quickstart：https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/getting-started/quickstart/

先验证基础对话，再增加 Gateway、定时任务和其他能力。

[S9] xAI API Quickstart：https://docs.x.ai/developers/quickstart

仅用于核验可选的 xAI API 路径和 API Key；不等同于 Grok Bot 订阅功能。

[S10] 阿里云 ECS 安全组：https://help.aliyun.com/zh/ecs/user-guide/start-using-security-groups

安全组是网络边界控制；端口和授权对象按最小权限设置。

[S11] 阿里云 ECS 安全组应用指导：https://help.aliyun.com/zh/ecs/user-guide/security-groups-for-different-use-cases

参考 Web、管理端口、数据库及内网隔离规则。

[S12] 阿里云 Linux SSH 连接：https://help.aliyun.com/zh/ecs/user-guide/connect-to-a-linux-instance-by-using-an-ssh-key-pair

参考密钥对与仅授权可信 IP 的远程访问。

# 附录 B. 最终架构结论

本方案采用“单台 ECS 起步、逻辑角色配置、按需 CLI 执行、运营与开发分层、生产权限单独控制”的路线。首期不需要 Kubernetes、独立 Redis 或 34 个常驻服务；当实际任务量、内存、可靠性要求和多机需求形成证据后，再引入持久队列、独立 Runner、托管数据库或更多 ECS。

实施底线：模型费用充足可以优先选择合适模型，但不能消除云端服务的额度、并发和认证约束，也不能替代测试、安全、审计、备份与恢复机制。