MoBoBrain

云端知识库与个人数字档案

部署架构、X Subscription / Grok Bot 协作、成本预算与安全治理整合方案

本方案的核心结论 两个网站应拥有独立的应用、权限和数据边界；网站运行与文件存储交由云基础设施，Grok Bot 用于辅助开发和内容自动化。取消本地硬盘可以减少一次性支出，但不等于取消云端备份成本。若把当前 X Subscription Super 也纳入 ¥2,400/年的总预算，整体预算将明显超出。

## 本文件覆盖范围

双站点定位、功能边界与数据组织方式

三套可选架构：传统云服务、纯 AI/第三方托管、X Subscription + 轻量云服务

云服务器、OSS、域名、公网流量及 X Subscription 的年度成本模型

中国大陆 ICP 备案、私有文件访问控制、备份与恢复策略

部署顺序、阶段路线、风险清单及采购前核验项

配套 HTML 仪表板：可调整存储量、下载流量、AI 套餐和汇率并动态重算

适用基线：两个独立网站；个人档案目标容量不超过 1TB；网站及文件以在线访问为主；部分内容公开，私人档案仅本人可见；此前提出中国大陆备案要求。

方案版本：2026-10-20。价格与服务条款会变化，购买时以服务商控制台和官方价目页显示为准。

01  执行摘要与决策结论

先定数据和安全边界，再确定 AI 订阅；不要用 AI 订阅替代网站基础设施。

## 推荐决策

推荐路线 选择“方案三：X Subscription + 轻量云服务器 + OSS”的分阶段实施方法；从实际使用容量起步，而非第一天就按 1TB 预算。底层架构采用方案一的云端分离原则：两个网站独立运行、文件存 OSS、权限与备份独立治理。

## 为什么这样选

两站有不同的敏感等级与信息生命周期，应分开应用、账号权限和存储策略。

文件容量和公网下载量决定了 OSS 费用；服务器活动价通常不是长期续费价格，必须单独核验。

Grok Bot 可以辅助开发、改代码、处理内容与执行支持的任务，但并不提供可替代 OSS 的通用 1TB 文件库，也不能保证个人网站 24/7 托管。

若 ¥2,400/年只覆盖网站基础设施，低流量和较低实际存储量下可能可行；若包括 X Subscription Premium 或 Super，则应单独增加 AI 订阅预算。

## 关键决策一览

| 决策项 | 建议基线 | 需要确认的条件 |
| --- | --- | --- |
| 网站数量 | 两个独立网站、独立域名 | 是否确实需要两个不同域名；可同一服务器托管两个站点 |
| 文件存储 | 阿里云 OSS 标准存储，私有 Bucket | 地区价格、请求费、出网流量费、资源包抵扣规则 |
| 服务器 | 先验证阿里云轻量应用服务器活动方案 | ¥199/年价格、实例配置、续费价、备案资格、地域 |
| AI 订阅 | 按每周用量选择 Premium / Super | 当前账户实际可订购的套餐、使用额度、税费和年付价 |
| 备份 | 至少配置独立云端备份副本 | 是否跨地域/跨账号；额外容量和请求成本 |
| 备案 | 如使用中国大陆服务器，按主体所在地管局规则办理 ICP | 两个网站提交顺序、域名实名信息、备案资源资格 |

02  项目目标与已知约束

区分已明确需求、规划假设和未定参数，避免在预算里混用。

## 已明确的需求

网站 A：MoBoBrain 知识库系统，存放自媒体文章、财经研究、Markdown、PDF、图片、标签与版本信息，后续增加全文检索和 AI 检索。

网站 B：个人数字档案系统，存放个人照片、视频、简历、私人文件、想法和时间线数据，未来探索数据可视化与计算型个人档案。

两个网站必须逻辑隔离；部分内容公开，私人档案默认仅账号本人可访问。

日常通过互联网访问、预览与下载文件；不把本地硬盘作为主存储。

希望结合 X Subscription / Grok Bot 进行开发、内容整理、代码辅助与自动化。

目标容量在 1TB 以内；早期实际使用容量尚未确定。

曾提出约 ¥2,400/年的预算目标，并要求考虑中国大陆 ICP 备案。

## 目前仍待确认的参数

| 参数 | 方案模型默认值 | 对结果的影响 |
| --- | --- | --- |
| 实际在线存储 | 可调整：100 / 300 / 500 / 1024GB | 直接影响 OSS 存储成本 |
| 每月公网下载 | 可调整：20 / 50 / 100 / 300GB | 影响 OSS 下行流量费，公开媒体越多越明显 |
| X 套餐 | Free / Plus / Premium / Super / Ultra | 影响 Grok Bot、Cursor 权益和年度总支出 |
| 网站访客 | 小规模、个人使用为主 | 影响带宽、请求量、反爬与安全配置 |
| 部署地域 | 若必须大陆备案，优先选择合规的中国大陆节点 | 影响备案、访问延迟、流量价格与数据合规 |
| 备份副本 | 规划为云端独立副本，费用单列 | 决定误删、账号被盗和区域故障后的恢复能力 |

预算口径 文中“约 ¥0.12/GB/月 OSS 标准存储”“下载流量约 ¥0.25–0.50/GB”“轻量服务器约 ¥199/年”“两个域名约 ¥100–180/年”均是用于模型比较的参考值，并不构成当前购买报价。实际地域、存储冗余、资源包、流量计费方式及活动资格均可能改变账单。

03  整体架构设计

让 AI 层、应用层、文件层、数据索引层与备份层各司其职。

## 推荐逻辑架构

| 层级 | 组件 | 职责 | 重要边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 工作层 | X Subscription / Grok Bot；必要时使用 Hermes Agent + 飞书 + GitHub 既有工作流 | 协助写代码、文档结构化、内容整理、生成脚本与处理任务 | 订阅额度不等于 API 额度；仅在支持的权限和接口范围内自动执行 |
| 应用层 | 一台符合备案条件的轻量云服务器；反向代理 / HTTPS | 托管两个站点的应用、登录、元数据 API、后台任务 | 两个站点用独立进程/容器、配置、账号和日志；不把文件直接存系统盘 |
| 网站 A | MoBoBrain 知识库 | 文章、研究文件、标签、版本、搜索索引、AI 检索入口 | 公开文章与内部研究资料分级；防止私人研究内容误公开 |
| 网站 B | 个人数字档案 | 照片、视频、简历、私人文档、时间线和个人数据可视化 | 默认私有；敏感文件可上传前客户端加密 |
| 文件层 | OSS 对象存储 | 持久化存放原始文件、缩略图和导出文件 | Bucket 默认私有；应用生成短时签名 URL；禁止前端暴露长期密钥 |
| 索引层 | 数据库 + 文件元数据；按需增加全文搜索服务 | 保存文件名、类别、标签、权限、对象 Key、版本与检索信息 | 数据库备份与对象文件备份要分别验证可恢复性 |
| 备份层 | 独立账号/地域/存储桶备份；版本保留与恢复测试 | 抵御误删、应用故障、账号被盗与单一区域故障 | 同一账号里的另一目录不等于强隔离备份；备份费用应列入预算 |

## 双网站部署原则

域名、应用配置、数据库访问凭证、管理员账号与日志分开；在同一台主机上共用硬件不代表共用权限。

知识库的公开内容可由网站服务器/API 发布；私人档案的对象文件直接在私有 OSS 中保存，应用鉴权通过后再签发短时访问链接。

图片和视频不要经由应用服务器长期中转全部流量；优先采用权限验证后由客户端直连 OSS 的受控下载方式，以降低应用服务器负担。

数据库记录文件元数据和对象位置；文件本体放 OSS。搜索索引可从元数据与正文重新生成，必须保留原始文件与可重建流程。

在单机资源不足时，先拆分数据库/搜索或对象处理任务，再考虑增加第二台服务器；不要一开始就过度复杂化。

04  双网站功能与数据模型

网站 A 偏研究知识资产；网站 B 偏个人档案与高敏感数据。

## 网站 A：MoBoBrain 知识库

| 功能模块 | 首期范围 | 后续扩展 |
| --- | --- | --- |
| 内容库 | 文章、Markdown、PDF、图片、文档上传/下载 | 批量导入、版本差异、文档预览与转码 |
| 信息组织 | 标签、分类、来源、创建/更新时间、状态 | 主题树、跨文档关联、研究项目空间 |
| 检索 | 文件名、标签、元数据；根据资源情况启用全文检索 | 语义向量检索、引用片段、AI 问答检索增强 |
| 发布控制 | 公开、登录后可见、仅管理员可见三类级别 | 稿件审校、发布版本、敏感信息检查 |
| 自动化 | Grok Bot 辅助生成摘要、标题、目录、格式转换脚本 | 与 Hermes Agent / 飞书 / GitHub 既有流程串联 |

## 网站 B：个人数字档案

| 功能模块 | 首期范围 | 后续扩展 |
| --- | --- | --- |
| 媒体资产 | 照片、视频、PDF、Office 文档、简历上传和在线预览 | 缩略图、视频转码、EXIF/时间地点元数据 |
| 时间线 | 按创建日期、事件日期、类别浏览 | 可视化人生时间线、事件地图与统计 |
| 个人数据 | 结构化记录、想法、日记或项目笔记 | 统计图、关系图、数据计算与自定义查询 |
| 权限 | 仅本人登录可访问，公开分享需要显式操作 | 分享链接时效、下载水印、审计日志 |
| 检索 | 文件名、日期、类型、标签和关键词 | OCR/语音转写/向量检索需评估额外隐私与费用 |

敏感数据原则 私人照片、个人证件、完整简历、财务资料或其他敏感文件，不应因为“网站有密码”就默认安全。要落实服务端授权、私有存储、短时签名链接、强认证、访问日志和备份隔离；极敏感文件可在上传前客户端加密，密钥独立保存。

05  三套方案比较与推荐

方案按“数据控制力、运行独立性、预算和可扩展性”评估。

| 维度 | 方案一：传统云服务 | 方案二：纯 X / Grok + 第三方托管 | 方案三：X + 轻量云 + OSS |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心构成 | 服务器 + OSS + 两个域名 + AI 可选 | AI 订阅 + 第三方静态托管/轻量平台 | AI 订阅 + 云服务器 + OSS |
| 网站运行 | 可持续运行，基础设施可控 | 依赖第三方托管限制和平台策略 | 可持续运行，基础设施可控 |
| 1TB 文件管理 | 适合，容量和流量另计 | 不适合作为长期私人档案主存储 | 适合，分阶段扩容 |
| 隐私与权限 | 可按自身要求设计 | 依赖平台能力，私有媒体架构受限 | 可按自身要求设计 |
| 初期复杂度 | 中等 | 低至中等 | 中等 |
| 固定成本 | 云资源费 + 域名；AI 可选 | AI 订阅 + 可能的第三方服务费 | 云资源费 + 域名 + AI 订阅 |
| 适配判断 | 数据控制与长期独立运行优先时最佳 | 仅做静态展示、公开内容或概念验证 | 希望利用 Grok 提效，又要保留数据和网站控制权时更均衡 |

## 方案一：传统云服务方案

阿里云轻量应用服务器（前提是核实活动价和备案资格）运行两个独立网站；OSS 按实际容量保存文件；两个域名各自解析至应用；AI 订阅不是网站运行的前置条件。

优势：网站和文件系统可独立控制，长期结构清晰，便于扩大容量和替换模型。

劣势：需要自行维护操作系统、Web 服务、认证、补丁、备份和监控；大流量下 OSS 出网费用可能超预算。

## 方案二：纯 X Subscription / Grok Bot + 第三方托管

AI 负责开发和内容操作，网站部署在第三方静态托管或受限免费/低价托管平台。此模式适合个人主页、公开文章、展示型页面和初期原型。

优势：部署简单，服务器维护负担低，可快速验证网站信息架构。

限制：通常不能仅依靠 X 订阅取得 1TB 私有媒体存储、私人文件授权系统和完整备份；两个站点的数据生命周期仍要由外部服务承担。

## 方案三：X + 轻量云 + OSS（推荐分阶段路线）

采用与方案一相同的云端控制原则，但按实际使用容量启动：先用较小 OSS 容量和轻量服务器完成 MVP；记录 30 天容量和流量，再扩到 300GB、500GB 或 1TB。Grok Bot 做开发辅助与内容处理，避免让 AI 订阅承担基础设施职责。

优势：成本阶段化，保留两网站独立运行和长期扩展能力。

风险：需要对访问量、备份、权限和费用设置监控，且 AI 订阅是额外预算。

综合判断 如果长期保存私人照片、视频和文档是确定需求，方案二不适合作为最终架构。建议选择方案三作为实施路线，以方案一作为基础架构标准；按实际用量启动，避免一开始就为 1TB 预付费。

06  X Subscription / Grok Bot 的角色与订阅预算

按 2026-10-11 的官方 X Subscription 定价页面整理；以账号页面和结账页为准。

官方新 X Subscription 将 X、Grok、Grok Bot 与 Cursor 整合到同一订阅体系。当前官方定价页区分 Plus、Premium、Super、Ultra 等档位；已有的旧 SuperGrok、Cursor 或 X Premium 订阅可以继续保留，是否切换是独立决策。

| 套餐 | 月付标价 | 年付标价 | Grok Bot | 使用额度说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Free | US$0 | US$0 | 不含付费版 Grok Bot 权益 | 有限 |
| Plus | US$8/月 | US$80/年 | 不含 | 基础额度 |
| Premium | US$30/月 | US$300/年 | 包含 | 约为 Plus 的 4 倍；与 Grok/Cursor 共用池 |
| Super | US$100/月 | US$1,000/年 | 包含 | 约为 Plus 的 15 倍；与 Grok/Cursor 共用池 |
| Ultra | US$200/月 | US$2,000/年 | 包含 | 约为 Plus 的 50 倍；高用量情境 |

## 对本项目的实际含义

Grok Bot 更适合作为开发、文件分类规则编写、内容结构化、代码建议、文档摘要与自动化工作流的 AI 层。

Premium 已包含 Grok Bot；若主要是个人开发和间歇性任务，可以先验证 Premium 的实际周额度是否够用，再考虑 Super。

Super 的价值主要在更高的包含用量，并不会自动提升云服务器、OSS 容量、网站稳定性或私有数据安全级别。

Grok / Cursor 的包含用量共用每周额度池；Cursor 的第三方模型可能不在包含池内，超额用量可能另行计费。

xAI API 是独立的开发者 API 计费体系；不能把网页/订阅权益理解为无限量 API 调用。若未来通过程序调用模型，应另核验 API 访问与价格。

订阅命名提醒 本方案依据截至 2026-10-11 的官方 X Subscription 新套餐信息建模：Premium 为 US$30/月或 US$300/年，Super 为 US$100/月或 US$1,000/年。旧的 X Premium+、SuperGrok 等产品名称与新订阅不可直接按名称推断等价，务必以自己的账户订阅页面为准。

07  成本模型与预算情景

将网站基础设施、AI 订阅和备份费用分开，避免出现“网站预算”与“项目总预算”口径不一致。

## 计价假设

| 费用项 | 模型采用的参考值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 轻量应用服务器 | ¥199/年（活动价假设） | 此前候选为 2核4GB、约50GB ESSD、峰值带宽规格需购买页核验；活动资格、地域、续费价及备案资质均需确认 |
| OSS 标准存储 | ¥0.12/GB/月 | 中国大陆标准存储本地冗余参考示例；最终以实际地域和产品价为准 |
| 域名 | 两个域名合计 ¥100–180/年 | 注册后续费价格、后缀和实名规则不同 |
| 公网下载流量 | ¥0.25–0.50/GB | 仅用于敏感性分析的旧参考区间，不是当前报价；检查实际出网计费与资源包 |
| X Subscription Premium | US$300/年 | 人民币预算按 US$1=¥7.00 换算约 ¥2,100；未含税费/渠道差异 |
| X Subscription Super | US$1,000/年 | 人民币预算按 US$1=¥7.00 换算约 ¥7,000；未含税费/渠道差异 |
| 备份 | 另行预算 | 同账号跨 Bucket 备份仍有账号级风险；跨地域/跨账号的费用需实测 |

## 云服务商与服务器候选对比

| 候选 | 此前讨论中的参考配置 / 价格 | 适用判断 | 购买前核验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阿里云轻量应用服务器（优先核验） | 候选：2核4GB；约50GB ESSD；此前活动报价约¥199/年 | 与阿里云 OSS、备案系统衔接较直接；前提是活动资格可用 | 当前 SKU、峰值带宽/流量政策、实例地域、备案资格、续费价格 |
| 腾讯云 Lighthouse（备选） | 此前参考：2核4GB、100GB SSD、约7Mbps、1TB/月流量，约¥1,020/年 | 配置可以作为备选，但会明显挤占网站与存储的年度预算 | 当前地区价、套餐流量规则、续费价、ICP 备案适用性 |
| 阿里云 ECS 经济型低价方案 | 此前讨论过2核2GB、约¥99/年活动价 | 成本低，但对两个动态站点、数据库与全文搜索叠加的内存余量偏紧 | 实际 CPU/内存、系统盘、带宽、备份及续费；不建议未测试直接用于长期生产 |

以上是前期方案比较时的候选参数，不是当前可购买承诺。轻量服务器创建后地域通常不能随意更换；若要求大陆 ICP 备案，必须在下单前确认地域和实例符合备案要求。

## 网站基础设施年费估算（不含 AI、备份、请求费及税费）

| 情景 | 存储费/年 | 出网流量/年 | 域名/年 | 服务器/年 | 合计/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100GB 存储；20GB/月下载 | ¥144 | ¥60–120 | ¥100–180 | ¥199 | ¥503–643 |
| 300GB 存储；50GB/月下载 | ¥432 | ¥150–300 | ¥100–180 | ¥199 | ¥881–1,111 |
| 500GB 存储；100GB/月下载 | ¥720 | ¥300–600 | ¥100–180 | ¥199 | ¥1,319–1,699 |
| 1TB 存储；100GB/月下载 | ¥1,474.56 | ¥300–600 | ¥100–180 | ¥199 | ¥2,073.56–2,453.56 |
| 1TB 存储；300GB/月下载 | ¥1,474.56 | ¥900–1,800 | ¥100–180 | ¥199 | ¥2,673.56–3,653.56 |

计算方式：存储费 = GB × ¥0.12 × 12；下载流量费 = 每月下载 GB × 12 × ¥0.25–0.50；合计 = 存储 + 流量 + 域名 + 服务器。该估算不包含写入/读取请求、图片处理、数据库/索引增配、独立备份或临时峰值费用。

## 加上 X Subscription 后的总预算示例

| 网站基础设施情景 | 无付费 X 套餐 | 加 Premium 年付（约 ¥2,100） | 加 Super 年付（约 ¥7,000） |
| --- | --- | --- | --- |
| 100GB / 20GB月下载 | ¥503–643 | ¥2,603–2,743 | ¥7,503–7,643 |
| 300GB / 50GB月下载 | ¥881–1,111 | ¥2,981–3,211 | ¥7,881–8,111 |
| 500GB / 100GB月下载 | ¥1,319–1,699 | ¥3,419–3,799 | ¥8,319–8,699 |
| 1TB / 100GB月下载 | ¥2,074–2,454 | ¥4,174–4,554 | ¥9,074–9,454 |

预算结论 如果 ¥2,400/年只指网站基础设施，500GB 存储、100GB/月下载的示例在模型内低于预算，但尚未计备份和其他请求费。如果 ¥2,400/年是包括 X 订阅的项目总预算，则 Premium 年付本身约 ¥2,100，留给服务器、域名、存储和流量的预算非常有限；Super 年付则明显不符合此预算。

08  部署顺序与实施阶段

先让最小可行系统安全运行，再扩展检索、媒体处理和自动化。

## 阶段 0：下单前核验

1.  在阿里云控制台确认轻量服务器活动价是否适用、实际 CPU/内存/系统盘/带宽/流量规格、所在地域以及续费价格。

2.  确认该实例能够用于中国大陆 ICP 备案，核验实例时长、IP、公网配置及备案服务码规则。

3.  按两个域名分别核算注册价与续费价；确认实名认证资料与备案主体一致。

4.  在 OSS 价格页面核对目标地域的标准存储、本地/同城冗余、外网流出流量、请求次数和资源包。

5.  在 X 账户订阅页核对实际套餐名、周期、含税价格和 Grok Bot 可用资格。

## 阶段 1：基础设施与备案

1.  创建一台符合要求的中国大陆服务器；配置系统更新、SSH 密钥登录、最小端口开放和基础防火墙。

2.  准备两个域名并完成实名认证；按实际网站内容和所在省市管局要求提交 ICP 备案。备案获批前，不应把大陆托管网站正式公开提供服务。

3.  部署反向代理与 HTTPS，分别配置两个域名、证书、访问日志和错误日志。

4.  建立两组独立的应用配置、数据库账号、环境变量和发布流程。

## 阶段 2：对象存储与权限

1.  为公开内容和私人档案设计独立 Bucket 或严格隔离的存储策略；默认禁止公共读写与匿名列目录。

2.  后端校验用户身份与文件权限后再生成短时签名 URL；长期 AccessKey 不得放进前端代码、公开仓库或浏览器。

3.  建立文件元数据模型：Object Key、类型、大小、校验和、标签、所属用户、敏感级别、创建时间、版本号和备份状态。

4.  逐类验证图片、PDF、视频的预览与下载；高敏感文件可在客户端加密后再上传。

## 阶段 3：备份、监控与 AI 工作流

1.  启用合适的版本管理/删除保护；将数据库与 OSS 对象分别备份到隔离位置，记录保留周期。

2.  执行至少一次恢复演练：从备份恢复数据库元数据，再验证原始文件可读取、校验和一致。

3.  配置费用告警：OSS 存储、外网流量、请求量与服务器续费；按月复盘实际容量和流量。

4.  让 Grok Bot 先辅助代码审查、内容格式化和任务清单，不直接授予删除私人档案或管理云账号的高权限。

09  安全、隐私、备份与运维控制

将访问控制、加密、备份和费用治理当成上线条件，而非上线后的补充工作。

| 控制面 | 必须落实的控制 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 身份认证 | 管理员使用强唯一密码与多因素认证；不共用账号；会话设超时 | 退出登录后访问私人文件应被拒绝 |
| 授权 | 逐次检查用户对记录和对象的访问权；不信任前端传入的用户 ID | 用另一账户尝试访问对象 Key，必须失败 |
| 对象存储 | 私有 Bucket；禁公共读写；最小权限服务身份；短时签名 URL | 检查匿名访问、列目录和失效链接 |
| 密钥管理 | 长期密钥放在密钥管理/环境变量，定期轮换；不得提交 GitHub | 仓库扫描与密钥轮换演练 |
| 传输/静态加密 | HTTPS；云端静态加密；高敏感文件考虑客户端加密 | 核对 TLS 和恢复解密流程 |
| 备份恢复 | 独立账号或地域；数据库和对象文件分别验证；设置保留策略 | 定期恢复抽样文件与完整数据库 |
| 日志与告警 | 管理员登录、权限变更、批量下载、删除和费用异常均记录 | 检查日志可检索且不暴露文件内容/密钥 |
| AI 权限 | AI 仅拿到所需内容和工具权限；高风险改动需人工审核 | 让 AI 生成脚本但不自动执行破坏性命令 |

## 云端唯一副本的风险

如果完全不保留本地副本，仍建议建立与生产数据隔离的云端备份，并考虑不同地域/不同账号。仅在同一账号复制到另一个目录，对账号被盗、权限误配置或恶意删除的保护有限。云端备份也产生存储、复制、请求和可能的跨地域传输费用，需加入成本仪表板。

## 运营检查频率

| 频率 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 每周 | 失败任务、存储增量、异常登录、公开链接和下载记录 |
| 每月 | OSS 账单分项、出网流量、域名/服务器到期、账号权限、依赖更新 |
| 每季度 | 恢复演练、私有链接测试、访问策略与账号成员复核 |
| 每次重大改版 | 数据库迁移、文件对象路径、权限回归测试与备份点创建 |

10  ICP备案与上线合规边界

大陆备案以网站服务器地域、备案主体所在地和实际内容为基础判断。

## 备案处理流程

1.  确认需要备案的主体信息、域名实名信息及云服务器的备案资格。

2.  若网站部署于中国大陆服务器，按阿里云 ICP 备案系统及主体所在地通信管理局规则提交备案。一个主体可以存在多个网站，但能否同单提交以及处理顺序需按当地规则确认。

3.  备案通过后，在网站按要求展示备案信息；网站上线后按规定办理公安联网备案。阿里云公开指引说明：开通网站之日起 30 日内提交公安联网备案申请。

4.  如网站内容涉及新闻、出版、药品医疗器械等需要前置审批的领域，应先核对对应许可要求。若开展经营性互联网信息服务，需进一步核查是否需要经营性 ICP 许可证等资质。

地域提醒 中国大陆节点通常要求先完成 ICP 备案后再公开提供网站服务；中国香港或海外节点通常无需办理大陆 ICP 备案，但其延迟、面向大陆用户访问、适用法规与云服务配置有所不同。因为本项目先前明确提出备案要求，当前方案默认按中国大陆地域规划，最终需按真实上线地域复核。

11  阶段路线、风险与验收标准

通过小步上线控制成本与技术复杂度。

| 阶段 | 范围 | 完成标准 | 暂缓事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP 0–2 周（规划窗口示意） | 两个基础站点、登录、域名/HTTPS、文件上传与预览、基本权限 | 两站可独立访问；私人链接不能匿名打开；基础费用统计可用 | 复杂向量检索、大规模媒体转码、自动公网分享 |
| 稳定期 | 备份、恢复演练、费用告警、元数据检索和版本策略 | 完成一轮数据库+文件恢复测试；形成月度费用记录 | 高成本跨媒体 AI 分析 |
| 增强期 | 全文检索、标签关联、内容版本、个人时间线 | 检索质量和权限通过测试；能从源文件重建索引 | 不必要的微服务拆分 |
| 自动化期 | Grok Bot 辅助内容流水线、代码审查和任务生成 | 自动化有日志、权限最小化、失败可重试并可人工介入 | 未经审核的破坏性写入或删除 |

## 主要风险登记

| 风险 | 影响 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 活动价不可得/续费涨价 | 固定成本上升、预算超支 | 购买前确认续费价并做 12 个月总成本，不只看首年折扣 |
| 公开媒体流量过高 | OSS 外网流量账单上涨 | 记录出网量；按访问分层；核算 CDN/资源包，不盲目启用加速 |
| 私人文件误公开 | 隐私泄露 | 默认私有、服务器端授权、短时链接、定期权限测试 |
| 云端账号丢失或被盗 | 数据损失/泄露 | MFA、独立备份账号、权限最小化、密钥轮换 |
| 备份不可恢复 | 故障后无法还原 | 定期恢复演练；同时恢复数据库元数据与实际对象 |
| AI 自动化误操作 | 误删、数据外泄、错误发布 | 限制工具权限；对删除、发布和权限变更保留人工确认 |
| 订阅额度/规则变化 | 自动化中断或成本增加 | 月度复盘额度；保留非 AI 的核心网站运行能力 |

## 上线验收清单

两个独立域名均有有效 HTTPS，网站之间的认证和配置没有误共享。

私人文件在未登录、登录错误账号、签名链接过期三种情况下均不可读取。

OSS 公开读写关闭，浏览器前端和 GitHub 仓库中无长期云密钥。

从备份恢复一个数据库快照及至少 10 个跨类型文件（图片、PDF、视频），文件可打开且校验信息一致。

能在云账单中分别识别服务器、存储、流量、请求/处理及备份费用。

Grok Bot 不具备无需审核即可删除全部文件、公开私人内容或修改云账号安全设置的权限。

12  官方资料与价格核验清单

本文件价格模型参考官方公开页面；实际购买前请打开原页面核验。

阿里云 OSS 计费组成与定价：https://help.aliyun.com/zh/oss/understanding-billing/

说明 OSS 费用可能包括存储、外网流量、请求与数据处理费用。

阿里云 OSS 付费方式：https://help.aliyun.com/zh/oss/billing-method/

按量付费、资源包等支付方式及适用场景。

阿里云 OSS 存储费用：https://help.aliyun.com/zh/oss/storage-fees

标准存储示例价格和计量方式，地域与产品实际价格仍需核验。

阿里云轻量应用服务器使用须知：https://help.aliyun.com/zh/simple-application-server/product-overview/usage-notes

大陆节点网站备案及备案服务码相关要求。

阿里云个人网站 ICP 备案快速入门：https://help.aliyun.com/zh/icp-filing/basic-icp-service/getting-started/quick-start-for-icp-filing-for-personal-websites

大陆服务器备案流程、网站主体与公安联网备案信息。

阿里云填写网站信息：https://help.aliyun.com/zh/icp-filing/basic-icp-service/user-guide/fill-in-website-information

多个网站提交规则及个人网站信息填写规范。

X Subscription 官方公告：https://x.ai/news/x-subscription

X、Grok、Grok Bot、Cursor 合并订阅体系的公告。

X Subscription 官方定价与用量：https://docs.x.ai/x-subscription/pricing

Plus/Premium/Super/Ultra 月付、年付和包含额度说明；页面截至 2026-10-11 更新。

Grok Bot 订阅说明：https://docs.x.ai/x-subscription/grok-bot

各订阅中 Grok Bot 的包含规则。

xAI API 定价：https://docs.x.ai/developers/pricing

开发者 API 的独立计费体系与模型费用。

## 使用说明与限制

本文是个人项目建设规划，不构成云服务商报价、网络安全审计意见或法律意见。产品价格、套餐权限、备案政策和域名规则会变化；上线前必须以对应服务商与主管部门的最新要求为准。本文假定两网站由同一主体拥有，但使用独立应用和权限边界。